附件 8

徐圩新区达标尾水排海工程

环 境 管 理 制 度

中交第三航务工程局有限公司

徐圩新区达标尾水排海工程项目部

2021年02月

徐圩新区达标尾水排海工程

环 境 管 理 制 度

编制人：

审批人：

批准人：

中交第三航务工程局有限公司

徐圩新区达标尾水排海工程项目部

2021年02月

目录

第一章  编制依据	1

第二章  项目部环境目标	2

一、环境方针	2

二、环境目标	2

三、环境目标及指标完成计划	2

第三章  组织机构及职责	3

一、环保领导小组组织机构	3

二、职责及工作内容	3

2.1 环保领导小组主要职责	3

2.2 各成员主要职责	4

第四章  环境保护管理制度	1

一、环境因素识别与评价管理制度	1

1.1  目的	1

1.2 职责	1

1.3 工作程序	1

二、环境目标与指标管理制度	4

2.1  范围	4

2.2  职责与分工	4

2.3  工作程序	4

三、环境培训管理制度	5

3.1	范围	5

3.2  职责与分工	5

3.3 工作程序	5

四、施工现场环境控制制度	7

五、资源、资金	10

六、事故报告与处理制度	10

七、考核与处罚制度	11

第五章 检测与监测	13

一、职责	13

二、监视和测量的内容	13

三、监视和测量的形式	13

四、监视和测量的要求	14

第六章 重大环境污染事故应急处理与救援预案	15

1、目的	15

2、编制依据	15

3、适用范围	15

4、应急组织保证	15

5、职责	16

6、重大事故及现场保护	16

7、应急培训和演练	17

8、应急响应	17

9、应急救援	18

10、应急终结	18

第一章  编制依据

一、有关的国家环境管理的法律法规

二、《环境管理体系 规范及使用指南》GB/T 24001-2016

三、环境管理体系文件《管理手册》FCLP-01-03/01

四、质量、职业安全卫生、环境管理体系文件《程序文件》

五、质量、职业安全卫生、环境管理体系文件《作业文件》

六、《施工组织设计》

第二章  项目部环境目标

一、环境方针

遵章守法  节能减耗  降低污染  文明施工  持续改进

二、环境目标

1、固体废物分类处理；

2、施工噪声控制在当地环保部门的要求范围内；

3、火灾、爆炸事件发生得到有效控制或消除，其控制合格率为100%；

4、粉尘、扬尘、污水排放达到当地环保部门的相关要求；

5、有效、循环利用资源，节约能源控制指标为万元产值能耗0.01吨标准煤；

6、杜绝发生一般及以上突发环境事件；

7、杜绝发生被中央生态环境保护督察组通报或因生态环境保护问题在省域及以上范围内被联合惩戒、环保信用评价降级等造成较大负面影响的事件。

三、环境目标及指标完成计划

| 序号 | 环境目标 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物分类处理 | 施工全过程控制 |
| 2 | 施工噪声控制在当地环保部门的要求范围内 | 施工全过程控制 |
| 3 | 火灾、爆炸事件发生得到有效控制或消除，其控制合格率为100% | 施工全过程控制 |
| 4 | 粉尘、扬尘、污水排放达到当地环保部门的相关要求 | 施工全过程控制 |
| 5 | 有效、循环利用资源，节约能源控制指标为万元产值能耗0.01吨标准煤 | 施工全过程控制 |
| 6 | 杜绝发生一般及以上突发环境事件； | 施工全过程控制 |
| 7 | 杜绝发生被中央生态环境保护督察组通报或因生态环境保护问题在省域及以上范围内被联合惩戒、环保信用评价降级等造成较大负面影响的事件。 | 施工全过程控制 |

第三章  组织机构及职责

一、环保领导小组组织机构

组  长：裴延庚（项目经理）

副组长：王云港（支部副书记）、范旭征博（生产副经理）、程加军（项目总工）

组  员：李明全、周伟栋、佘福元、绳彬、郑伟峰、张晓艳、杨家春

领导小组下设办公室，办公室设在中交第三航务工程局有限公司徐圩新区达标尾水排海工程项目部安全部，负责环保领导小组的日常工作。

二、职责及工作内容

2.1 环保领导小组主要职责

认真贯彻执行国家及地方各级政府有关环保的方针政策、法律法规和上级有关环保工作精神，指导、督促本项目的环保工作，研究、协调解决工程项目生产中的重要环保问题，对本项目的环境保护进行监督管理；

充分了解业主和设计文件对环保的要求，组织项目环境因素识别，制定环境目标、指标，审批环保管理方案等，指导、督促建立重大环境因素台帐及控制计划；

实施工程技术文件中规定的环境保护对策措施，及时处理施工过程中出现的环境问题，接受相关部门的监督和管理；

结合项目部的具体情况建立健全环境管理制度并督促执行，积极主动完成各项环境保护任务；

对施工区环境保护工作进行动态管理，随时检查各项环境监测数据，发现问题后立即治理。

积极开展项目部环境保护的宣传教育工作，利用多种方式和途径，普及环保知识，逐步提高全体员工的环保意识。

2.2 各成员主要职责

组  长：负责确定本工程环境管理目标与指标；

负责组织本工程环境因素识别与评价活动；

负责监督本工程环境体系的法律法规及要求的执行；

负责本工程环境不符合项的整改情况落实与最终验证；

负责监督检查本单位环保措施的执行情况及体系运行情况；

副组长：协助组长工作，承担环境体系要求的职责，参加小组会议

组  员：负责本单位范围内环境管理体系的运行，详见如下：

负责本单位环境管理体系日常管理；

负责本单位环境文件、记录的编辑、整理、报送；

负责本单位范围内环境法律法规及要求的执行与更新；

负责本单位环境不符合项的整改与资料整理、报送；

负责督促本单位环境保护措施的执行；

负责与地方环保部门及其他环境相关部门的沟通与联络；

完成组长、副组长临时交办的工作。

第四章  环境保护管理制度

一、环境因素识别与评价管理制度

1.1  目的

识别、评价本工程生产活动、服务及办公区域中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。

1.2 职责

1.2.1  主管领导负责重要环境因素清单审批。

1.2.2  安全部负责编制《环境因素识别与评价管理制度》，按业务范围和法律、法规的要求进行环境因素的辨别评价和重要环境因素清单的汇总、确定以及更新；并对其进行管理。

1.2.3  设备部负责设备管理、节能工作，制定与设备和能耗密切有关的重要环境因素清单。

1.2.4  安全部负责项目部办公区域的防火、易燃、易爆工作。

1.2.5  综合部负责项目部办公区域的环境识别，制定重要环境因素清单。

1.2.6  按《环境因素识别与评价管理制度》实施环境因素识别与评价控制活动，确定《重要环境因素清单》。

1.3 工作程序

1.3.1环境因素识别与评价

1.3.1.1初始环境评审

初始环境评审是环境管理体系要素的基础管理工作，以了解环境及环境管理状况，评审的主要内容有：

明确使用的相关法律、法规及其他要求；

评价环境状况与上述要求的符合程度，包括污染排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；

对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价，对环境事故、处罚的调查；

单位所在地和施工场地的相关背景资料，包括污染排放管理网位置分布、功能区域划分等；

相关方提供的报告、记录。

初始环境评审的过程和结果，项目部汇总项目初始环境评审的结果。

1.3.1.2环境因素识别与评价的时机

1）项目部在环境管理体系建立之初，进行初始环境识别与评价；

2）项目部在设定环境目标、指标前，进行环境因素识别与评价；

3）施工过程中，在相关法律、法规变更，新开发项目、产品或服务，以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素评价。对于重要环境因素应及时修改“重要环境因素清单”。

1.3.1.3 环境因素的识别

1）识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：

a、在活动、产品、服务或运行条件中所排出的废水、废气、噪声、弃土、废弃物、水下爆破等以及资源能源的消耗给本身以及周围居民和地区等造成的影响。

b、工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响。

c、正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。

d、以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及项目施工过程活动可能带来的环境问题；

在对环境因素识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急等状态以及过去、现在、将来三种时态。

2）重要环境因素的确定：

a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判定为重要环境因素；

b、对确定的潜在环境事故和紧急事件直接判定为重要环境因素；

c、随意使用的危险化学品、处置危险废弃物直接判定为重要环境因素；

d、污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判定为重要环境因素；

e、在能源消耗方面超过控制指标的直接判定为重要环境因素。

1.3.1.4环境因素的评价

环境因素的影响程度分为：

1）轻微：指污水、气体排放、噪声防治、废弃物处理及能源消耗等不对环境产生明显的不利影响。如正常状态下的生活污水、垃圾。

2）一般：对环境产生不利影响，但符合国家、地方和相关部门的法律法规。如正常状态下的砼施工。

3）严重：指污水、气体排放、噪声防治、废弃物处理及能源消耗等超过国家、地方和相关部门的法律法规，甚至造成严重的环境破坏。如超标污水排放。或者虽然指标没有超标，但仍造成严重影响居民正常生活。如夜间噪声排放。

1.3.2重要环境因素的控制管理

1.3.2..1对重要环境因素的管理，应建立重要环境因素清单。应体现“预防为主”的思想，在确定环境目标、指标以及环境管理方案中，应对重要环境因素进行控制；对于因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要明确具体的实施计划。

1.3.2.2环境因素的控制按照其影响程度分级控制：

1) 轻微：毋须采取措施且不必保留文件记录。

2) 一般：环境影响降低到合理可行的最低水平，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施。

3) 严重：作为重点控制对象，制定管理方案实施控制，直至影响降低才能生产。应在管理方案和规章制度中制定控制办法，并对其实施监控，制定应急措施。

1.3.2.3重要环境因素的更新，当本单位生产活动、产品、服务发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，所属各单位应及时对环境因素进行补充识别，报安健环管理部进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并对其进行管理。

二、环境目标与指标管理制度

2.1  范围

本程序规定了项目部环境目标与指标的管理标准。

本程序适用于项目部环境目标与指标的管理。

2.2  职责与分工

2.2.1  项目经理确定项目部环境目标与指标。

2.2.2  安全部负责环境目标与指标的制定、考核。

2.2.3  综合部负责对环境目标与指标考核结果实施经济责任制考核。

2.2.4  综合部负责经济责任制考核结果的落实。

2.3  工作程序

2.3.1  目标与指标的制订

项目部安全部每年制订年度项目部环境目标与指标，上报项目经理审定批准，并以文件形式发布。

2.3.2  目标与指标的控制

2.3.2.1  按照公司年度公司环境目标与指标的文件通知，制定和分解本单位的环境目标与指标。

2.3.2.2  公司与项目部按照年度公司环境目标与指标与项目部承担的职责与其负责人签订《环境目标管理责任书》。

2.3.3   目标与指标的实现

2.3.3.1  安全部每年度对各部门及各单位进行一次目标与指标实现情况的统计、考核，考核结果报人力资源部。

2.3.3.2  综合部将安全部每年度上报的考核结果纳入对年度的经济责任制考核之中。

定期对本单位职业健康安全、环境目标与指标的实现情况进行评价，及时分析查找问题和不足，制定改进措施，确保年度目标与指标的实现。

三、环境培训管理制度

3.1	范围

本程序规定了项目部环境培训管理的规范性要求。

本程序适用于项目部内所有与环境管理体系运行相关人员培训管理。

3.2  职责与分工

3.2.1  综合部是项目部环境教育培训工作的主管部门，负责统一制定和下达项目部年度员工环境培训实施计划，并组织安排实施。

3.2.2  安全部负责项目部内部环境保护培训工作。

3.2.3  财务部负责确保培训经费的及时到位。

3.3 工作程序

3.3.1  制定培训计划

3.3.1.2  项目部安全部每年制定职业健康安全、环境培训需求计划，并按照计划实施本部门负责的培训工作。

3.3.1.3  综合部在汇各类教育培训的基础上，根据体系运行具体需要，对公司的培训计划予以确认。

3.3.2  培训实施

3.3.2.1  由安全部及各单位按照培训计划实施培训。

3.3.2.2  年度培训计划中需由综合部安排或组织的培训，综合部应在培训前对培训的具体实施做出安排，并通知有关单位或部门进行准备。

3.3.3  环境对象内容

项目部对不同层次的员工进行环境方针和提高环境意识等方面的培训.

3.3.3.1	管理人员

a)	环境管理体系程序文件;

b)	环境手册中的相关内容;

c)	环境目标、指标及环境管理方案；

d)	与部门有关的法律、法规及其他要求。

3.3.3.2	一般员工

a)	项目部范围内的环境要求;

b)	环境方针;

c)	环境意识教育.

3.3.3.3	重大环境因素岗位员工

a)	本岗位作业指导书及相关文件;

b)	遵守规定工作程序的重要性及违反作业指导书对环境产生的影响;

c)	对意外或事故作出的响应措施.

3.3.3.4	新员工

a)	环境方针、环境意识的教育；

b)	岗位环境影响教育。

3.3.3.5	相关方

a)	环境意识的教育;

b)	工作范围内的环境要求.

3.3.4  培训效果的验证

3.3.4.1	通过环境培训应使接受培训的人员意识到:

a)	符合环境方针、程序和符合相关环境管理体系要求的重要性；

b)	他们工作活动存在的或潜在的重大环境因素的影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；

c)	他们在执行环境方针和程序、实现环境管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；

d)	偏离规定的运行程序的潜在后果。

3.3.4.2	培训效果应通过考试、考核及工作实践加以验证。

3.3.4.3	各层次人员均应通过考试、测试及环境管理的掌握程度，合格上岗。

3.3.4.4  从事可能产生重大环境影响的工作的人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担任的工作。

四、施工现场环境控制制度

为减少施工对周围环境造成影响，针对不同施工过程我们均制定了减少污染措施，并在施工过程中定期进行监视与测量，将施工过程中的环境影响降至最低，符合国家及当地的环保要求。

1、认真贯彻、宣传并执行相关法规、规章及公司环境管理体系文件，在产品及服务的全过程中严格管理、持续改进。

2、各部门全员参与，归口管理，并强化员工培训。

3、编制潜在重大环境影响应急预案。加强培训、演练，形成含有本地消防队、医院、技术监督局、环保局、公司有关部门、人员的通讯联络表，并获取相关资讯。

4、化学物品的运输、贮存、发放等管理方面编制措施，并严格遵照执行。

5、在基坑开挖、房建施工中加以细化扬尘控制方案，严格按照方案实施，加强现场洒水降尘作业，保障扬尘控制效果。

6、认真执行公司及项目经理部的文明施工管理制度，做到定期检查、总结、评比；加强对各种工业废弃物的管理。

一、废弃物管理

职责:

1、工程部作为对口管理部门，负责现场施工垃圾管理的总体规划及监督检查；

2、安全部负责危险、有毒垃圾的确认，形成记录；

3、物资部制定可再利用废旧料的回收与管理措施，负责可再利用废旧料的回收与管理，并形成处置记录；

4、施工现场产生的垃圾由工程部安排统一清运，并形成处置记录；

5、办公区、生活区的垃圾统一由后勤人员负责处理并形成处置记录；

6、各施工单位指定专人负责垃圾的收集、存放的管理工作，负责将垃圾分类存放到临时存放点。

管理要求：

1、垃圾在存放过程中必须有明显标识，标识采用颜色代表加文字说明的形式，具体如下：红色代表为危险及有毒垃圾；黄色代表一般可回收利用废旧料；蓝色代表一般不可回收利用垃圾；

2、临时存放场所内的垃圾不能混放，进行分类管理；危险、有毒的垃圾禁止混入其它垃圾中；

3、对施工现场收集的垃圾，由工程部组织定期运送到垃圾堆放场，严禁私自焚烧和丢弃、填埋垃圾；

4、废弃物处置记录要记清处置时间、处置方式、处置人员等；

5、在垃圾的运输过程中，应确保不散落、不泄漏、不混淆。一旦在运输中发生泄漏和散落现象，必须及时处理；危险及有毒的垃圾应由保卫人员联系运输方式和运送场所，在运输中发生泄漏和散落现象，及时上报；

6、工程技术部负责垃圾临时存放场设施的规划，确保存放场所有防泄漏、防飞扬等设施，并负责垃圾临时存放场设施的管理和维护。

二、粉尘管理

职责

1、在《施工组织专业设计》《环境管理方案》中明确现场施工粉尘管理的总体规划并负责运行过程的监督检查，安全部作为对口管理部门；

2、安全部监督检查，每月进行一次，可会同安全检查、文明施工检查一同进行，对检查中发现的不符合，依据《不符合、纠正与预防措施控制程序》要求进行处理；

3、各施工单位在编制具体项目作业指导书中明确有针对性的粉尘防治措施及劳动保护措施，并对产生粉尘、毒物的作业项目及作业点进行控制；

4、安全部负责职责范围内安全措施的审核。

管理要求

1、必须设置大门围挡；

2、场地道路必须有硬化；

3、现场有雾化；

4、裸土必须有覆盖；

5、车辆有冲洗；

6、现场有监控及管理。

三、噪音管理

1、环境目标和指标：

施工噪声控制在标准范围内。

施工现场噪声控制值：昼间﹤70分贝；夜间﹤55分贝。

夜间是指22：00至次日6：00。

2、对在施工过程中会产生较大噪音，且暂时无法解决的工程项目要适当调整施工时间，采取隔离措施，保证不致扰民，确因需要无法调整的要事先与周边相关方联系，以达成共识、取得谅解；

3、所有机动车辆（包括机械）噪音指标检测合格，并定期进行维护和保养；

四、污水管理

1、现场临时设施厕所应设置化粪池，与有资质单位签订清运协议定期清运；

2、现场临时设施食堂设置隔油池，生活污水不得随意排放，全部进入化粪池，并定期清运；

五、废油管理

现场施工阶段用油包括施工车辆用汽、柴油，电气用绝缘油、机械用润滑油及试运时点火用油，现场禁止设立汽、柴油油区，为防止油料泄露、跑油等导致水土污染或火灾发生，施工期间须严格按如下要求执行：

1.现场不得设置保养区域，现场不得储存机油、废机油；

2.现场不得设置汽油、柴油油库或油区；

3.加油车现场加油时必须满足防火及相关安全要求，同时应设置明显的警示区域，作业区域必须开阔且附近无火源，加油区闲人免进，进入加油区的人员禁止携带火种，禁止穿带有铁钉的鞋子；

4.用油现场禁止使用电火焊，严禁吸烟，杜绝火源，清除易燃易爆物品，配备足够的干粉灭火器、沙子及其他消防器材.

六、气体污染物管理

1、本现场使用的施工机械应符合国家有关尾气排放标准；

2、焊接、爆破等产生的废气直接排放；

3、尽量采用机械切割，减少火焊切割作业。

七、节能管理

职责

1、设备部作为对口部门，负责项目部节能减排具体工作

2、将水、电、油、汽预算量按施工阶段进行分解。

3、施工现场要按计划指标合理用水，按时计量。

环境目标和指标

有效利用能源资源，节约能源控制指标为万元产值能耗0.38吨标煤。

1、用水设施出口采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接处要拧紧、防止滴漏；冬天要采取防护措施，防止水管冻裂；用水时要随用随关。

2、施工现场要按计划指标合理用电，按时计量。

3、施工现场的发电、输电及用电设施或设备要注意防护，定期巡查，保证无故障运行。

4、施工现场应尽量采用省电设备进行生产，淘汰耗能高的老旧设备。

五、资源、资金

1、确保环境体系运行正常，做到节能减耗。

2、环境保护设备统一进行配备。

3、环境保护措施需要投入的资金在工程项目的施工措施费用中列支。

4、项目部财务部负责保障环境措施费的合规、专项列支。

六、事故报告与处理制度

1、环境事故分为环境污染事故和环境破坏事故二类。

根据1987年9月10日国家环保总局颁布《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》中第三条和第四条的规定，环境污染与破坏事故是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，国家重点保护的野生动植物、自然保护区受到破坏，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

根据其类型可分为水污染事故、大气污染事故、噪声与振动危害事故、固体废弃物污染事故、农药与有毒化学品污染事故、放射性污染事故及国家重点保护的野生动植物与自然保护区破坏事故等。

2、事故发生后，须立即向上级主管部门和当地环境保护主管部门报告；造成人员伤亡或因环境事故引起生态破坏而危及周围人员、建筑物、船机设备等安全的，事故单位在采取紧急抢险措施的同时，必须及时以事故快报表（详附表）的形式书面报集团安全质量监督部。

3、事故发生后，事故单位必须采取有效措施，积极进行环境治理，防止事故影响范围扩大，并妥善保存现场重要痕迹、物证，做好相关记录。

4、事故单位应组成以单位负责人或主管领导为主的调查组对事故的情况进行调查，并积极配合当地环境保护主管部门，按照事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过的“四不放过”的原则进行处理。

5、事故单位应及时将事故调查报告、当地环境保护主管部门对事故处理意见及事故的处理情况、整改措施一并报集团公司安全质量监督部备案。

七、考核与处罚制度

1、依照有关规定，实施季度环境保护责任目标考核，并与单位主要负责人的经济考核收入挂钩。

2、对违反国家环境保护的法律法规，违反企业有关规章制度，造成重大事故的责任人员，按照国家及企业有关规定给予处罚。

3、对发生事故后隐瞒不报、迟报或给事故调查设置障碍的，将依照有关规定给予处分。

附表：

环境事故快报表

报告单位（章）：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 事故发生地点 |  | 事故发生时间 |  |
| 事 故 类 型 |  | 主要污染物质 |  |
| 受伤害人数 |  | 初步估计损失 （万元） |  |
| 事故发生原因的初步分析判断： |  |  |  |
| 事故发生后采取的紧急应对措施及事故控制情况： |  |  |  |

负责人：                  填表人：                 日期：

第五章 检测与监测

一、职责

(1) 安全部负责环境管理体系监视和测量的归口管理，各相关部门负责本条线业务范围内的监督和检查工作；

(2)办公室负责监视法律法规遵循情况，参与环境检查。

二、监视和测量的内容

1.法律法规、标准规范、管理制度及其支持性文件的执行情况；

2.岗位职责的落实；

3.目标指标的实现情况；

4.重大环境因素中有可能产生环境污染、能源消耗大的因素；

5.废水、废气、噪声、废弃物排放情况；

6.环境、劳动保护绩效情况；

7.资源和能源的使用情况；

8.整改要求和意见的落实情况。

三、监视和测量的形式

1.主动的绩效测量：检查环境活动的符合性（监视是否符合管理方案、控制措施、运行准则、适用的法律法规要求），如内审、工作考核、检查、检测、管理评审等。

2.被动的绩效测量：检查、分析和记录环境管理体系的失败（监视事故、事件、健康损害和财产损失等），如专项调查等。

四、监视和测量的要求

1、对监测活动进行动态跟踪，确保监测项目、监测方法、频率和标准符合要求。

2、对环境的监测活动可定期自行进行监测与测量。必要时委托专业机构实施监视和测量。

3、对监视和测量中发现的问题，应采取纠正措施。

4、保留监视和测量的有关文件和记录。

第六章 重大环境污染事故应急处理与救援预案

1、目的

为了确保对重大环境事故或紧急情况及潜在的事故，做出应急准备和响应，做到迅速、有序地组织开展事故救援工作，并预防或减少可能伴随产生的环境影响，制定本应急响应预案。

2、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

《建设工程安全生产管理条例》

3、适用范围

适用于徐圩新区达标尾水排海工程可能发生的重大环境事故包括重大火灾事故、危险品泄漏事故、易燃品爆炸事故及其它可能导致重大环境影响的事故。

4、应急组织保证

4.1 重大环境污染应急领导小组

项目部成立以项目经理为组长、项目副经理为副组长的重大环境污染应急领导组如下：

组  长：裴延庚（项目经理）

副组长：王云港（支部副书记）、范旭征博（生产副经理）、程加军（项目总工）

组  员：周伟栋、佘福元、绳彬、郑伟峰、张晓艳、杨家春

5、职责

5.1 项目部经理为重大环境污染应急总指挥，统一指挥协调领导小组工作，落实防重大环境污染方案，并负责应急措施的最终决策，对重大环境污染工作负责全面领导责任。

5.2 项目总工协助项目经理负责应急物资，并妥善储存，保证应急需要。负责发生重大环境污染事故期间的各种人力资源的组织和落实，值班安排，后勤保障和人员撤离的组织工作。

5.3 项目副经理任重大环境污染应急副指挥，负具体领导责任，组长不在时代理组长职责，并对重大环境污染应急工作具体组织实施，负责对发生重大环境污染事故期间的各种机械设备，电气设备，物资的调配和落实。

5.4 技术部长负责对发生重大环境污染事故，制定相应安全技术措施并监督检查落实。组织审核应急预案安全技术性问题。

5.5 工程部长负责发生重大污染事故期间，施工人员撤离，并组织抢救。提出防重大环境污染事故具体措施等。

5.6 安全部长负责防重大环境污染事故措施，落实情况的检查和督促。

6、重大事故及现场保护

6.1 重大事故发生后，必须按有关规定以最快捷的方法向经理部经理汇报，向业主、监理及地方主管部门，公司主管部门和分管经理报告，并同时转报公司经理。重大火灾事故，必须立即拨打公安消防火警专用电话“119”。

6.2 项目经理接到事故报告后，立即赶赴现场，统一指挥现场抢险。并启动应急预案。

6.3 发生事故后应严格保护现场，并在第一时间内采取可能使用的措施抢救人员财产。施救过程中为防止事故进一步扩大，需要转移现场物件时，为事后方便对事故原因的分析，必须对需移动的物件做出标志、拍照，绘制发生事故时现场实际布置图，并妥善保存现场主要痕迹、物证等。

6.4 对于事故发生后，需技术帮助的，立即打电话，给当地主管部门，寻求技术帮助。国家强制管理物品如炸药发生事故后，还必须及时上报给公安部门。

7、应急培训和演练

7.1 项目部安全部负责主持、组织项目部每年进行一次重大环境污染事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

7.2 工程部负责对相关人员每年进行一次培训。

7.3 应急物资要配备齐全并加强日常管理。

8、应急响应

8.1 施工现场发生一般的环境（如噪声超标）污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织相关人员及时处理，中止施工，并制定相应的处理方案及采用有效措施，确保能达标时方可继续施工。

8.2 当施工现场发生重大的环境污染，项目部应及时组织人员进行抢险。同时采取有效措施，切断污染源及时制止污染的后续发生，并及时上报公司应急救援领导小组和大连市新机场建设指挥部安全质量部。

8.3 对很严重的环境污染发生（如火灾发生、大连有毒有害化学品泄露）后，要首先切断现场，禁止人员进入污染区域，并组织项目部人员进行自救，同时立即向公司工程管理部上报时间的初步原因、范围、估计后果。同时通知大连市新机场建设指挥部质量安全部和当地环保部门进行环境污染的检测。工程部指挥人员赶赴现场，按各自只能组织处理事故。

8.4 当火灾发生后遵循消防预案有关规定，采取切实有效措施最快速度切断火源，断绝火点，控制火势及熄灭火灾，并做好现场的而有效隔离措施及火灾后的善后工作，及时地组织分类清理、清运，最大限度地减少环境污染；当发生大量有毒有害化学品泄露后，应及时采取隔离措施，采取适当防护措施后及时清理外运，或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测，以求将环境的污染降低到最低限度。

8.5 立即组织处理安全自查自纠、消除隐患、确保施工安全；立即组织对全体施工作业人员的举一反三环境保护安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

9、应急救援

当发生人员伤亡情况，立即采取自救措施，并拨打120急救电话，请求救援。

10、应急终结

当事态得到有效控制，危险得以消除时，由项目经理发出解除警报后，应急处置即行自动终结。恢复生产、生活秩序。预警解除后，项目部将认真总结经验，吸取教训，改进工作，完善预案。